# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# Разработка мобильного приложения «Рейс-Контроль» для водителей автовозов

Версия 4.1 03 октября 2026 г.

Заказчик: [название транспортной компании]

Разработчик: [ФИО]

2026

## Оглавление

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2. ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП РАЗРАБОТКИ

3. ЧТО ДЕЛАЕТ ПРИЛОЖЕНИЕ

4. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

5. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПО ВСЕЙ РОССИИ

6. ГИБКОСТЬ И ГОТОВНОСТЬ К ОБНОВЛЕНИЯМ

7. ГИБКОСТЬ ХРАНЕНИЯ

8. ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

9. ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕК

10. СТОИМОСТЬ ИНФРАСТРУКТУРЫ

11. СТРУКТУРА ХРАНЕНИЯ

12. ЧТО НЕ ВХОДИТ В ПРОЕКТ

13. КРИТЕРИИ ПРИЁМКИ

14. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

15. ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

16. СЛЕДУЮЩИЕ ЭТАПЫ

17. ПЕРЕДАЧА РЕЗУЛЬТАТА

18. ГАРАНТИИ И ПОДДЕРЖКА

19. СОГЛАСОВАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

### 1.1. Наименование проекта

Мобильное приложение «Рейс-Контроль» — система фиксации событий рейса водителями автовозов с фотоотчётностью, геолокацией и офлайн-синхронизацией.

### 1.2. Заказчик

Транспортная компания, осуществляющая перевозку автомобилей (автовозы) по всей территории Российской Федерации.

География: любые маршруты — от Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Сочи.

Особенности работы:

Маршруты по всей территории России.

Дальние рейсы продолжительностью от нескольких дней до нескольких недель.

Множественные точки выгрузки в разных городах.

Часть маршрута проходит вне зон стабильной связи.

Рейсы могут пересекать несколько часовых поясов.

Погрузка в одном городе, выгрузка — в одной или нескольких точках.

Парк: определяется на момент внедрения системы.

### 1.3. Цель проекта

Автоматизировать процесс фиксации рейса водителем и убрать ручной сбор фото в мессенджерах.

Что должно быть достигнуто:

Водитель фиксирует события рейса прямо в приложении.

Приложение автоматически записывает координаты и время.

Водитель фотографирует документы и машины по чек-листу.

Логист видит все события и фото в реальном времени.

Фото хранятся на сервере по папкам рейсов.

Рейс не завершается без выполнения всех условий.

Работает в любой точке России, включая удалённые регионы.

Работает без интернета.

## 2. ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП РАЗРАБОТКИ

Приложение для водителя должно быть проще, чем WhatsApp. Водители работают в перчатках, на солнце, в дороге. Интерфейс должен быть понятен без инструкции.

Правила:

Одна главная кнопка на экране.

Максимум 3 нажатия до сохранения события.

Крупные кнопки (работа в перчатках).

Никаких выпадающих списков.

Никаких технических терминов.

Русский язык, простые слова.

Работает без объяснений.

Работает без интернета.

## 3. ЧТО ДЕЛАЕТ ПРИЛОЖЕНИЕ

### 3.1. Сценарий работы водителя

Водитель открывает приложение.

Видит свою заявку.

Нажимает «Начать рейс».

Едет по маршруту.

Приехал на точку → нажал «Я на месте» → выбрал тип события → приложение взяло координаты → открылась камера (или выбор: камера / галерея) → сфоткал по чек-листу → сохранил.

Едет дальше.

Повторяет для каждой точки.

Закончил рейс → нажал «Рейс окончен» → ввёл трек-номер → рейс завершён.

Офлайн-режим: если сети нет, событие сохраняется локально. При появлении сети — отправляется автоматически. Водитель видит статус: «В очереди» / «Отправлено» / «Ошибка».

Кнопка «Отправить всё сейчас» — для принудительной отправки.

### 3.2. Что видит логист

В Telegram-боте:

Рейс №123 – Погрузка (Москва)
Водитель: Иванов И.И.
Время: 01.10 14:20
Координаты: 55.7558, 37.6173
https://maps.google.com/?q=55.7558,37.6173
Фото: 12

В веб-кабинете: таблица событий по каждому рейсу + все фото. Рядом с каждым фото — иконка источника (camera / gallery).

## 4. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

### 4.1. Android-приложение водителя (основной клиент)

| Функция | Описание |
| --- | --- |
| Вход | Телефон + пароль |
| Список заявок | Только свои |
| Экран рейса | Большая кнопка «Я НА МЕСТЕ» + 4 кнопки событий |
| Экран события | Координаты + время + камера + счётчик фото |
| Геолокация | One-shot GPS при каждом событии + периодический трекинг (15 мин) |
| **Камера** | **Основной способ: съёмка через приложение** |
| **Галерея** | **Альтернативный способ: загрузка фото из галереи** |
| Водяной знак | Дата, время, координаты, номер рейса — на **все** фото (камера и галерея) |
| Офлайн-режим | События копятся локально |
| Часовые пояса | Время по серверу, отображение в местном |
| Логирование | Все действия логируются |
| Обновление | Автопроверка новой версии |
| Периодический трекинг | ГЛОНАСС-аналог: точки каждые 15 минут во время рейса |

Про галерею:

Галерея разрешена как альтернативный способ.

Водитель может выбрать: сфотографировать через камеру или загрузить из галереи.

Причина не запрашивается.

В метаданных фиксируется источник: camera / gallery.

Логист видит иконку источника рядом с фото.

Водяной знак накладывается на все фото.

Галерея может быть отключена через конфиг (если заказчик решит ограничить).

### 4.2. iOS-приложение водителя (закладывается, реализуется позже)

Функционал тот же, что у Android. Отличия:

Язык: Swift + SwiftUI.

Локальная БД: Core Data или Realm.

Камера: AVFoundation.

Галерея: PhotosUI / PHPicker (альтернативный способ, по аналогии с Android).

GPS: Core Location (один провайдер).

Push: APNs.

Обновление: TestFlight (пилот) / App Store или Enterprise (production).

Водяной знак накладывается на все фото независимо от источника.

В метаданных фиксируется source: camera | gallery.

Возможность отключения галереи через feature flag.

Требования к API: API не привязан к платформе. Один openapi.yaml для Android и iOS. Заголовок X-Platform (android / ios).

### 4.3. Веб-кабинет логиста

Вход.

Список заявок.

Создание заявки.

Карточка рейса со всеми фото.

Подтверждение закрытия.

Конфигуратор чек-листов (без релиза приложения).

Управление релизами (app_releases).

Просмотр треков (карта).

Отображение источника фото (camera / gallery) рядом с каждым вложением.

### 4.4. Telegram-боты

| Бот | Кому | Что шлёт |
| --- | --- | --- |
| @reiscontrol_bot | Логисту | События с координатами и фото |
| @reiscontrol_devbot | Разработчику | Логи (успех/ошибка/краш) |

Важно: Telegram — внешняя зависимость. Веб-кабинет обязан показывать те же события независимо от Telegram.

## 5. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПО ВСЕЙ РОССИИ

### 5.1. Часовые пояса

Всё хранится в UTC.

В приложении — местное время.

В Telegram — время точки события.

В веб — на выбор.

Дополнительно (уточнение): время хранится как набор атрибутов:

device_time_utc — время устройства.

device_tz_offset_min — смещение зоны.

elapsed_realtime_ms — монотонные часы (защита от перевода).

server_time_utc — время сервера.

received_at_utc — всегда достоверно.

clock_skew_ms — расхождение.

time_trust — high / skewed / unknown.

Порог критичного расхождения: 5 минут.

### 5.2. Плохая связь

Событие сохраняется локально.

Отправка при появлении сети.

Статус: «В очереди» / «Отправлено».

Кнопка «Отправить всё сейчас».

Двухфазная загрузка файлов (presigned URL) — снимает гигабайты с API, позволяет докачку.

Приоритеты загрузки: сначала превыю и метаданные, потом оригиналы.

### 5.3. Продолжительные рейсы

Стабильная работа без перезапуска.

Батарея не разряжается.

Прогресс не теряется.

Черновик восстанавливается с диска при сбое.

Локальные файлы удаляются только после state='accepted' на сервере.

### 5.4. Разные условия

Жара, мороз, дождь, снег.

Работа в перчатках.

Высокий контраст интерфейса.

### 5.5. Разные устройства

Android: minSdk 29 (Android 10+).

Android-устройства: Xiaomi, Samsung, Huawei, Realme, Honor.

Работа без Google Play Services (для Huawei) — через порт LocationProvider с реализациями GMS / HMS / Platform.

iOS: iPhone с iOS 15+ (реализуется позже).

## 6. ГИБКОСТЬ И ГОТОВНОСТЬ К ОБНОВЛЕНИЯМ

### 6.1. Общий принцип

Система должна быть спроектирована и реализована так, чтобы любые изменения — от мелких правок до масштабных и грандиозных обновлений — вносились без переписывания системы с нуля и без остановки её работы.

Это относится ко всем частям системы:

мобильному приложению водителя (Android, iOS);

веб-кабинету логиста;

Telegram-ботам;

серверной части;

хранилищу данных;

форматам обмена данными.

### 6.2. Требования к обновляемости

Обновления приложения не должны требовать одновременного обновления всех водителей.

Старые версии приложения должны продолжать работать с сервером в течение согласованного периода (по умолчанию — 3 месяца).

Должна быть возможность поэтапного включения новых функций.

Должна быть возможность отключить новую функцию без выпуска нового релиза (feature flags + kill switch).

Должна быть возможность добавлять новые типы событий, чек-листов, документов и ракурсов без переписывания системы.

Должна быть возможность менять состав и порядок шагов чек-листа без выпуска нового релиза приложения.

Должна быть возможность добавлять новые типы грузов и новые типы заявок.

Должна быть возможность менять структуру хранения без потери уже сохранённых данных.

Должна быть возможность добавлять новые каналы уведомлений и новые интеграции.

Должна быть возможность масштабировать систему при росте числа рейсов, водителей и объёмов фото.

### 6.3. Требования к обратной совместимости

Серверная часть должна поддерживать несколько версий мобильного приложения одновременно.

Изменения в форматах данных не должны ломать уже сохранённые рейсы.

Должна быть предусмотрена политика минимальной поддерживаемой версии приложения.

Принудительное обновление допускается только в крайних случаях и должно быть обосновано.

Android и iOS используют один API. Один openapi.yaml для обеих платформ.

### 6.4. Требования к сопровождаемости

Код должен быть понятен и сопровождаем силами команды, не участвовавшей в первичной разработке.

Все ключевые решения должны быть задокументированы (ADR).

Должна быть возможность тестировать изменения до выпуска в продуктив.

Должна быть возможность откатить неудачное обновление.

Должны быть предусмотрены среда для проверки изменений и порядок выпуска обновлений.

### 6.5. Требования к конфигурируемости

Чек-листы, ракурсы, типы событий, список документов и правила завершения рейса задаются конфигурацией, а не кодом.

Конфигурация должна позволять добавлять, изменять и отключать элементы без выпуска нового релиза приложения.

Должна быть возможность задавать разные конфигурации для разных типов рейсов, типов грузов и клиентов.

Снимок конфигурации фиксируется на рейс (config_snapshot_id). Правка чек-листа в середине рейса не меняет уже начатые рейсы.

Возможность включать/отключать загрузку фото из галереи через конфигурацию (feature flag gallery_upload_enabled) без выпуска нового релиза приложения.

## 7. ГИБКОСТЬ ХРАНЕНИЯ

### 7.1. Общий принцип

Хранение данных должно быть организовано так, чтобы структура хранения могла расширяться и изменяться без потери уже накопленных данных и без остановки работы системы.

### 7.2. Требования к хранению

Структура хранения должна допускать добавление новых типов точек, событий, документов и фото без изменения уже существующих данных.

Данные должны быть организованы так, чтобы к ним можно было добавлять новые поля и новые сущности без переписывания старых записей.

Должна быть предусмотрена возможность миграции данных при изменении структуры (expand/contract).

Должна быть возможность хранить данные как структурированно, так и в виде вложений.

Должна быть возможность изменять правила именования и раскладки файлов без потери связи с уже сохранёнными рейсами.

Должна быть возможность добавлять новые типы вложений (фото, документы, PDF, подписи, сканы).

Должна быть возможность хранить несколько версий одного и того же документа или события.

Должна быть возможность разграничивать доступ к данным по ролям и по рейсам.

Должна быть возможность выгружать данные по рейсу, по водителю, по периоду и по типу события.

Должна быть возможность масштабировать хранилище при росте объёмов без изменения логики приложения.

Для каждого вложения (attachment) хранится атрибут source (camera / gallery) в БД, независимо от физической раскладки файлов.

### 7.3. Требования к целостности

Изменение структуры хранения не должно приводить к потере уже сохранённых данных.

Должна быть возможность восстановить данные после сбоя (PITR, версионирование бакета).

Должна быть возможность проверить целостность данных по рейсу (sha256, реконсиляция).

Должна быть возможность связать событие, фото, документ и рейс между собой независимо от текущей раскладки файлов (связь через ID в БД).

## 8. ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

### Этап 0. Документы и каркас (3–5 дней)

ADR-0001..0011.

Схема БД.

openapi.yaml v1.

JSON Schema примитивов.

«Уточнения к ТЗ».

Репозиторий GitHub.

Yandex Cloud: аккаунт, Object Storage (dev / staging / prod), PostgreSQL (dev / staging / prod), YMQ, Lockbox.

Telegram-боты.

Домен + SSL.

Каркас репозитория.

CI/CD.

Шаблоны (README, AGENTS, CONVENTIONS, ROADMAP, ARCHITECTURE, .cursorrules).

### Этап 1. Walking skeleton (7–10 дней)

Авторизация.

Заявки.

Экран рейса.

GPS (one-shot + периодический).

Камера.

Галерея (альтернативный источник, feature flag).

Водяной знак.

Офлайн-ядро (Room + outbox).

Синхронизация.

Telegram-боты.

Веб-кабинет (одна страница).

CI/CD с первого дня.

Что заложить сразу, даже если не используется:

cargo_units, trip_participants.

config_snapshots, event_types.

client_event_id + outbox.

attachments c sha256, kind, version_of, source, двухфазной загрузкой.

events как append-only c payload_jsonb + schema_version.

Заголовки X-App-Version, X-Platform, X-Device-Id, X-Trace-Id.

app_releases c platform, channel, min_supported.

location_tracks.

user_consents.

Feature flags + очередь уведомлений.

### Этап 2. Чек-лист 12 ракурсов (7–10 дней)

Конфигуратор в веб-кабинете.

JSON Schema примитивов.

12 ракурсов на каждую машину.

Валидация на клиенте.

### Этап 3. Обязательные документы (3–5 дней)

Список документов из заявки.

Проверка обязательных.

Интеграция с чек-листом.

### Этап 4. Надёжность (5–7 дней)

Полевой тест офлайна: перезапуск, обрывы, частичные загрузки, восстановление из черновика.

Реконсиляция.

Метрики и алерты.

### Этап 5. Завершение рейса (3–5 дней)

Правила завершения.

Трек-номер.

Подтверждение логиста.

Проверка на сервере.

### Этап 6. Веб-кабинет (5–7 дней)

Полноценный кабинет.

Список заявок.

Карточка рейса.

Галерея.

Конфигуратор.

Просмотр треков.

### Этап 7. Уведомления и логи (3–5 дней)

Доработка ботов.

Страница логов.

Метрики и алерты.

Общий срок: 2–2,5 месяца (пилот). Не как production.

## 9. ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕК

| Компонент | Технология |
| --- | --- |
| Android | Kotlin, minSdk 29, Compose |
| iOS (позже) | Swift, SwiftUI, iOS 15+ |
| Камера Android | CameraX |
| Камера iOS | AVFoundation |
| Галерея Android | Photo Picker / MediaStore |
| Галерея iOS | PhotosUI / PHPicker |
| GPS Android | LocationProvider (GMS / HMS / Platform) |
| GPS iOS | Core Location |
| Локальная БД Android | Room |
| Локальная БД iOS | Core Data или Realm |
| Сеть Android | Retrofit + OkHttp |
| Сеть iOS | URLSession |
| Бэкенд | Python 3.12 + FastAPI |
| БД | PostgreSQL managed (вместо YDB) |
| Хранилище | Yandex Object Storage |
| Очередь | YMQ или PostgreSQL |
| Хостинг | Yandex Cloud (Functions / Containers) |
| Уведомления | Telegram Bot API |
| Push Android | FCM / HMS |
| Push iOS | APNs |
| Веб-кабинет | React + TypeScript + Vite |

Всё в Yandex Cloud. Данные в РФ.

## 10. СТОИМОСТЬ ИНФРАСТРУКТУРЫ

### 10.1. На старте (пилот)

| Компонент | Цена/мес |
| --- | --- |
| Object Storage (dev + staging) | ~0 ₽ (в бесплатных лимитах) |
| Object Storage (prod) | ~100–300 ₽ |
| PostgreSQL (dev) | ~1 000 ₽ |
| PostgreSQL (staging) | ~1 500 ₽ |
| PostgreSQL (prod) | ~2 000–4 000 ₽ |
| YMQ | ~100 ₽ |
| Lockbox | ~50 ₽ |
| Домен | ~500 ₽/год |
| SSL | 0 ₽ |
| **Итого** | **~5 000–7 000 ₽/мес** |

Для пилота можно начать только с dev + staging → ~2 500 ₽/мес.

### 10.2. При росте (30+ рейсов/мес)

| Вариант | Цена/мес |
| --- | --- |
| Serverless (PostgreSQL + Functions + API Gateway + Storage) | 3 000–6 000 ₽ |
| Managed (PostgreSQL + Containers + Storage) | 6 000–8 000 ₽ |

### 10.3. Другие расходы

Домен + SSL: ~500 ₽/год.

Тестовые устройства: 0 ₽ (в пилоте используются личные устройства водителей).

Трафик водителей: компенсируется компанией.

Важно (расчёт объёмов):

12 ракурсов × 8 машин + ~10 документов ≈ 110–130 фото на рейс.

При сжатии до 1920 px / q80 → ~0,5 МБ на фото + превыю ~30 КБ → 65–80 МБ на рейс.

30 рейсов/мес → ~2 ГБ/мес.

Бесплатный 1 ГБ Object Storage кончится на 12–15 рейсах.

Нужны: серверное сжатие, генерация превыю, лимит разрешения на клиенте, lifecycle-политика (холодное хранилище через 90 дней).

## 11. СТРУКТУРА ХРАНЕНИЯ

Физическая раскладка в Object Storage — иммутабельная, по attachment_id:

s3://reiscontrol-prod/
  raw/{trip_id}/{event_id}/{attachment_id}/original.jpg
  derived/{attachment_id}/w1920.jpg
  derived/{attachment_id}/thumb.jpg
  docs/{trip_id}/{attachment_id}/scan.pdf
  exports/{export_job_id}/trip-{trip_id}.zip
  manifests/{trip_id}/meta.json
  apk/reiscontrol-{versionName}-{versionCode}.apk
  ipa/reiscontrol-{versionName}-{versionCode}.ipa

Красивая раскладка из ТЗ (/orders/123/loading_moscow/...) реализуется как виртуальная структура экспорта: сервер по ID собирает ZIP с нужными папками. Правила раскладки — конфигурация (export_layout).

manifests/{trip_id}/meta.json — содержит для каждого attachment поле source (camera / gallery).

Правила:

Ключ неизменяем (immutable).

Связь «рейс ↔ событие ↔ фото ↔ документ» живёт в БД по ID.

Lifecycle: raw/ → холодное хранилище через 90–180 дней.

Версионирование бакета включено.

sha256 в БД позволяет проверить целостность.

## 12. ЧТО НЕ ВХОДИТ В ПРОЕКТ

| Что | Почему |
| --- | --- |
| Постоянный GPS-трекинг (24/7) | Не нужен. Периодический (15 мин) во время рейса — да |
| Карта маршрута | Не нужна на старте |
| Конструктор типов грузов | Один тип — автовоз |
| Интеграция с 1С | Этап 2 |
| ЭТрН | Этап 2 |
| iOS-релиз | Закладывается, реализуется позже |
| Сложная аналитика | Этап 3 |

## 13. КРИТЕРИИ ПРИЁМКИ

### 13.1. Из ТЗ (базовые)

| Этап | Критерий |
| --- | --- |
| 1 | Водитель проходит цепочку «Я на месте» → GPS → камера → фото → отправка |
| 1 | Логист получает событие с координатами и фото в Telegram |
| 1 | Разработчик получает логи в Telegram |
| 1 | Фото хранится в папке рейса |
| 1 | Водяной знак виден на фото |
| 1 | Водитель может загрузить фото из галереи; водяной знак накладывается |
| 1 | Логист видит иконку источника (`camera` / `gallery`) рядом с фото |
| 2 | Для каждой машины выполнены 12 ракурсов |
| 2 | До завершения фотосъёмки событие не сохраняется |
| 3 | До съёмки всех обязательных документов событие не сохраняется |
| 4 | В авиарежиме событие сохраняется локально |
| 4 | После появления сети отправляется автоматически |
| 5 | Рейс нельзя завершить без фото |
| 5 | Рейс нельзя завершить без трек-номера |
| 6 | Логист создаёт заявку |
| 6 | Водитель видит заявку |
| 6 | Логист видит все события с фото |
| 7 | Все события приходят в Telegram |
| 7 | Логи разработчика приходят в отдельный бот |

### 13.2. Дополнительные (критичные)

Обновить приложение с незагруженными фото → проверить сохранность.

Повторить отправку операции → получить одно событие (идемпотентность).

Изменить чек-лист во время офлайн-рейса → сохранить прежние требования рейса.

Восстановить БД и файлы из резервной копии → открыть полный рейс.

Периодический трекинг → точки записываются каждые 15 минут во время рейса.

Согласие на ПДн → при первом входе, отдельно на геолокацию и трекинг.

Отключить галерею через конфиг во время активного рейса → водитель видит только камеру, ранее загруженные из галереи фото сохраняются.

Загрузить фото из галереи без причины → метаданные содержат source: gallery, причина не запрашивается.

При отключённом через конфиг галерее — возможность загрузки из галереи отсутствует в UI.

### 13.3. Из требований гибкости

Изменение чек-листа, ракурсов или списка документов не требует релиза приложения.

Добавление нового типа события не требует переписывания системы.

Изменение структуры хранения не приводит к потере сохранённых данных.

Старая версия приложения продолжает работать после обновления сервера.

## 14. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

### 14.1. Android

На первом этапе:

APK-файл напрямую водителю.

Установка вручную.

Обновление — новый APK через API (app_releases).

В дальнейшем:

Публикация в RuStore.

Обновление без потери данных и без остановки работы.

Каналы обновления:

direct — APK напрямую (Object Storage).

rustore — RuStore.

При обновлении приложения настройка «галерея разрешена/запрещена» сохраняется (приходит с сервера через конфиг).

### 14.2. iOS (закладывается, реализуется позже)

Способы распространения:

TestFlight — для пилота (бесплатно, до 10 000 тестеров).

Apple Developer Enterprise Program — для сотрудников компании ($299/год).

App Store — для публикации (модерация Apple).

Каналы обновления:

testflight — TestFlight.

appstore — App Store.

enterprise — Enterprise Program.

## 15. ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

### 15.1. Для компании

Убраны мессенджеры из операционного контура.

Все фото структурированы по рейсам.

Логист видит события в реальном времени.

Есть доказательная база.

Снижено время на закрытие рейсов.

Система готова к развитию и масштабным обновлениям.

Есть периодический трекинг (ГЛОНАСС-аналог) для контроля рейсов.

### 15.2. Для водителя

Понятное приложение.

Не надо искать, куда отправить фото.

Работает без интернета.

Все данные сохраняются автоматически.

### 15.3. Для логиста

Все уведомления в Telegram.

Все фото в одном месте.

Быстрый поиск.

Подтверждение закрытия в один клик.

Просмотр треков на карте.

## 16. СЛЕДУЮЩИЕ ЭТАПЫ

Интеграция с оператором ЭПД (ЭТрН).

Сканер документов (ML Kit).

Акт осмотра ТС с PDF.

Расширенный чек-лист (24 ракурса).

Второй тип груза.

Интеграция с 1С.

Публикация в RuStore.

Реализация iOS-клиента (TestFlight / App Store / Enterprise).

Все перечисленные этапы должны быть реализуемы без переписывания системы с нуля и без потери уже накопленных данных.

## 17. ПЕРЕДАЧА РЕЗУЛЬТАТА

Что передаётся заказчику:

Исходный код (GitHub-репозиторий).

Доступ к Yandex Cloud (аккаунт заказчика).

Доступ к Telegram-ботам.

Документация (ТЗ, архитектура, ADR, схема БД, openapi.yaml, JSON Schema).

Инструкции (для водителя, логиста, администратора).

Права:

Исключительные права на код — заказчику.

Аккаунты облака, домена, ботов — на заказчика.

## 18. ГАРАНТИИ И ПОДДЕРЖКА

Гарантийная поддержка: 3 месяца.

Критические баги — 24 часа.

Поддержка после гарантии: по отдельному соглашению.

Ориентир: 25 000–40 000 ₽/мес.

## 19. СОГЛАСОВАНИЕ

| Реквизит | Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Должность |  |  |
| ФИО |  |  |
| Подпись |  |  |
| Дата | «__» ________ 2026 г. | «__» ________ 2026 г. |

М.П.

## ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А. Макеты экранов.

Приложение Б. Схема БД (docs/04-db/schema.md).

Приложение В. API-документация (docs/05-api/openapi.yaml).

Приложение Г. Структура папок.

Приложение Д. Список поддерживаемых устройств.

Приложение Е. ADR-0001..ADR-0011.

Приложение Ж. JSON Schema примитивов.

Приложение З. Архитектура системы v1.0.

## Журнал изменений

| Версия | Дата | Изменения |
| --- | --- | --- |
| 4.0 | 02.10.2026 | Базовая версия |
| 4.1 | 03.10.2026 | Галерея разрешена как альтернативный способ загрузки фото. Водяной знак накладывается на все фото (камера и галерея). В метаданных фиксируется источник (`camera` / `gallery`). Логист видит иконку источника. Причина загрузки из галереи не запрашивается. Возможность отключения галереи через конфиг (feature flag `gallery_upload_enabled`). Обновлены разделы 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 6.5, 7.2, 8, 9, 11, 13.1, 13.2, 14.1. |